# ЧЕРНОВИК ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Развитие системы «ИИ-агент для расчёта сметы». Этап 2

Версия документа: 0.6 от 27.09.2026.

Статус: рабочий черновик для согласования состава, этапов, сроков и стоимости. Юридические формулировки, порядок оплаты и дата начала работ заполняются в договоре.

## 1. Общая цель

Развить существующий полуавтоматический ИИ-сметчик для подготовки полной сметы строительства коробки жилого дома:

добавить новые расчётные разделы, ранее не входившие в систему;

добавить шаблонный раздел подготовительных работ без зависимости от PDF;

переработать гидроизоляцию фундамента с учетом ростверка;

обеспечить формирование динамического количества повторяющихся конструкций;

формировать правую часть себестоимости с рабочими формулами и проверочными подсказками;

сформировать левую клиентскую часть в том же файле итоговой сметы;

объединить все существующие и новые разделы в одну редактируемую Excel-смету;

использовать Google Sheets для промежуточной проверки себестоимости, а не как

источник точной печатной компоновки итогового файла;

подготовить production-версию Telegram-бота и развернуть ее на сервере Заказчика.

Система предназначена для ускорения работы сметчика, но не заменяет его профессиональную проверку.

## 2. Исходное состояние

К началу Этапа 2 реализованы семь расчётных модулей:

1. Земляные работы.

2. Фундаментная плита.

3. Гидроизоляция фундамента.

4. Несущие стены и перемычки.

5. Плиты перекрытия.

6. Плоская кровля.

7. Вентиляционные каналы Schiedel.

В прежнем Техническом задании было указано восемь разделов, поскольку плиты перекрытия первого и второго этажей были перечислены отдельно. Фактически в программной архитектуре это один динамический модуль Плиты перекрытия, способный формировать несколько блоков. Поэтому исходная база настоящего этапа состоит из семи модулей.

Повторная разработка этих семи калькуляторов с нуля в Этап 2 не входит. Входит:

сохранение их работоспособности и регрессионная проверка;

приведение их экспорта к общему стандарту формул и подсказок;

включение в единую полную смету;

целевая переработка гидроизоляции, описанная в разделе 5.2.

## 3. Принцип работы системы

AI используется для:

чтения и структурированного извлечения данных из проектной документации;

поиска таблиц спецификаций, обозначений и конкурирующих значений;

нормализации наименований;

формирования ссылок на файл и страницу источника;

выявления отсутствующих и противоречивых данных.

Расчёт сметы выполняется детерминированно программным кодом:

по заранее разработанным формулам;

по подтвержденным правилам Елены;

по актуальному справочнику цен;

после обязательной проверки исходных данных специалистом Заказчика.

Языковая модель не создаёт новые формулы расчёта самостоятельно и не принимает инженерные решения вместо специалиста.

## 4. Производственный сценарий

полный комплект PDF проекта
    -> структурированное извлечение данных
    -> промежуточная Google-таблица себестоимости
    -> проверка и корректировка сметчиком
    -> подтверждение правой части
    -> прямое создание одной полной Excel-сметы (.xlsx)
    -> формирование клиентской части в этой же Excel-книге
    -> настройка печатной области A:I
    -> ручная финальная проверка
    -> полная внутренняя смета .xlsx и клиентская печатная выдача

Отдельная промежуточная таблица для клиентской части не создаётся.

Итоговая смета генерируется программой напрямую в формате .xlsx, а не путём конвертации Google Sheets в Excel. Готовый файл допускается хранить на Google Drive без преобразования в формат Google Sheets.

Параметры шаблонных разделов, отсутствующие в PDF, добавляются в промежуточную таблицу как явные поля сметчика и проходят такое же обязательное подтверждение.

## 5. Состав работ

### 5.1. Общая формульная архитектура

Необходимо реализовать единый механизм:

динамической карты разделов и строк конкретного проекта;

устойчивых технических идентификаторов section_id и line_id;

записи формул по фактическим адресам ячеек;

переноса подтвержденных данных из промежуточной таблицы;

сохранения нулевых строк шаблона Елены;

проверки наличия обязательных формул и цен;

формирования правых подсказок и предупреждений.

Жестко заданные номера строк конкретного эталонного проекта использовать нельзя.

Отдельное правило классификации плит:

foundation_slab — фундаментная плита, несущая фундаментная конструкция;

ground_floor_slab — плита основания пола по грунту/подготовленному основанию;

floor_slabs — надземные плиты перекрытия и покрытия.

Плита основания пола не включается автоматически в ростверк, фундаментную ленту, ребро плиты или надземное перекрытие. Эталоны: ЛВП — одна плита основания пола дома; АРХ — самостоятельные плиты пола дома и гаража; ЮРВ — плиты основания пола 300/250 мм. Каждая физическая плита сохраняется отдельным динамическим блоком. Если явный адаптер ground_floor_slab ещё не реализован, система выводит calculation_module_missing / needs_review, а не направляет конструкцию в ближайший раздел по слову «плита». Допускается переиспользование формул существующей фундаментной плиты через отдельный режим, но без объединения нескольких плит и без двойного учёта материалов с ростверком.

### 5.2. Переработка раздела гидроизоляции

Существующий калькулятор гидроизоляции необходимо сделать универсальным для разных типов фундамента.

Требования:

1. Гидроизоляция фундаментной плиты продолжает рассчитываться по действующим подтвержденным правилам.

2. При наличии ростверка, фундаментных стен/лент или рёбер плиты система добавляет

относящиеся к ним объёмы и строки гидроизоляции к общему разделу гидроизоляции фундамента.

3. При отсутствии соответствующей конструктивной группы её составляющие имеют нулевой

объём и не влияют на результат.

4. Один и тот же объём не должен одновременно учитываться в конструктивном разделе

фундамента и гидроизоляции дважды.

5. Для плиты, ростверка, фундаментных стен/лент и рёбер сохраняются раздельные исходные

параметры и подсказки, даже если в смете отдельные площади или материалы суммируются.

6. Поддерживаются предусмотренные эталонами типы: обмазочная гидроизоляция, профилированная мембрана, отсечная гидроизоляция, утепление и иные подтвержденные строки существующего раздела.

7. Состав строк и нулевые позиции Елены сохраняются.

8. Старые проекты без дополнительных лент, стен или рёбер должны пройти регрессионную

проверку без необъяснимого изменения результата.

9. Обмазочная гидроизоляция стен/лент учитывает подтверждённые вертикальные торцевые

поверхности; верх конструкции не добавляется автоматически механическим сложением площадей.

10. Готовые площади утепления и гидроизоляции из спецификации имеют приоритет над

восстановлением площади через кубатуру. Переход между площадью, объёмом и упаковками показывается в подсказке, поскольку округление может изменить закупку на целую упаковку.

11. Утепление ЭППС под фундаментными стенами/лентами учитывается отдельным компонентом,

если оно присутствует в спецификации, и не должно теряться между разделами.

12. Одинаковый рулонный материал, используемый последовательно в ростверке и фундаментной

плите, по согласованному правилу суммируется до округления закупки; остаток одной группы может использоваться следующей группой без повторной покупки полного рулона.

### 5.3. Ростверк, фундаментные ленты и рёбра плиты

Разработать единый динамический модуль для связанных по составу работ монолитных элементов фундамента. Общий калькулятор не означает, что все конструкции называются ростверком: для каждой группы сохраняется её фактический конструктивный тип.

Поддерживаемые типы:

ростверк с подколонниками;

ростверк без подколонников;

фундаментные стены или ленты;

рёбра фундаментной плиты вверх;

рёбра фундаментной плиты вниз;

утепление под лентами и рёбрами, если оно предусмотрено проектом;

разные группы сечений и участков;

опалубка, армирование, бетон, доставка, бетононасос и демонтаж;

закупочные количества материалов, запасы, округления и логистика;

связь с универсальным разделом гидроизоляции.

Для каждой конструктивной группы должны сохраняться:

проектное обозначение и исходное название;

тип ростверк, фундаментная стена/лента, ребро вверх или ребро вниз;

связь с фундаментной плитой;

длина, ширина, высота, сечение и отметка;

отдельные готовые объёмы бетона, площади опалубки и состав арматуры;

признак наличия подколонников и других вложенных элементов.

Классификация выполняется по назначению, положению относительно плиты, геометрии и спецификации, а не только по названию раздела в старой смете. Термины «вверх» и «вниз» относятся к положению рёбер относительно фундаментной плиты, а не к отдельному виду стен. Плиты основания пола типа ground_floor_slab прямо исключены из этого модуля.

Если рёбра монолитно связаны с плитой, калькулятор обязан проверить границу объёмов:

при раздельных итогах спецификации плита и рёбра рассчитываются отдельными группами;

при одном объединённом итоге система не разделяет объём самостоятельно и требует

подтверждения сметчика;

бетон, арматура, опалубка и гидроизоляция рёбер не должны повторно добавляться к уже

включающему их итогу фундаментной плиты.

Сметное название Елены может сохраняться для отображения, но не используется как единственный классификатор. В частности, раздел с названием «ростверковый фундамент» может фактически описывать рёбра фундаментной плиты.

Основные построчно разобранные эталоны: АРК и ГФК-11. Старые ЛВП и АРХ используются как примеры ростверка с отдельной плитой пола; РВР — как пример рёбер вверх; МКП-1 — как пример рёбер вниз. До отдельного построчного разбора старые проекты подтверждают классификацию и состав сценариев, но не универсальные формулы или цены.

Подтверждённые правила расчёта ростверка:

бетон, площади опалубки и площади профилированной мембраны берутся из спецификации;

для подколонников итоги спецификации считаются данными на комплект и повторно на число

элементов не умножаются;

для деревянной опалубки используется фактическая площадь листа 1,52 x 1,52 = 2,3104 м2,

доска толщиной 50 мм и округление пиломатериала вверх до 0,1 м3;

демонтаж включает все площади инвентарной и деревянной опалубки, а зачистка поверхности

равна площади демонтажа;

расходники для опалубки считаются как площадь опалубки x 47 руб./м2;

доставка и вывоз опалубки до 200 м2 включительно принимаются по одной единице, свыше

200 м2 — по две единицы;

подача опалубки автокраном при площади до 150 м2 включительно принимается как одна

смена, свыше 150 м2 — как две смены; результат выводится в проверочную часть 01-1;

работа по изготовлению и монтажу арматурного каркаса считается по суммарной закупочной

длине арматуры, а доставка арматуры — по массе уже округлённого закупочного заказа;

вместимость одного миксера для расчёта доставки бетона принимается 7 м3;

ручная подача бетона для подколонников сохраняется отдельной строкой с нулевым значением

и ручным вводом на листе 01-1; бетон повторно в закупку не добавляется;

марки, диаметры и длины арматуры берутся из спецификации; найденные расхождения с

эскизами показываются в записке после парсинга, но не смешиваются молча.

### 5.4. Монолитные колонны

Разработать модуль монолитных колонн с поддержкой:

нескольких марок колонн в одном проекте;

количества колонн каждой марки;

размеров сечения и высоты;

бетона, опалубки, арматуры, закладных деталей и утепления, если они предусмотрены проектом;

объединенного либо раздельного отображения групп по подтвержденной схеме Елены;

динамического формирования блоков.

Подтверждённые правила:

парсер извлекает по каждой марке количество колонн, ширину и глубину сечения, высоту и

готовую площадь опалубки из спецификации;

если все колонны группы имеют сечение не более 300 x 300 мм, а их количество не более

четырёх включительно, применяется деревянная опалубка из фанеры и пиломатериала;

для деревянной опалубки используется фактическая площадь листа фанеры

1,52 x 1,52 = 2,3104 м2 и доска толщиной 100 мм;

при большем сечении либо количестве применяется инвентарная опалубка по предложению

поставщика с доставкой, амортизацией и демонтажом;

если колонн больше восьми, добавляется строка подачи опалубки автокраном, но количество

смен остаётся ручным вводом на листе 01-1;

ручная подача бетона является отдельным ручным вводом на листе 01-1;

при объёме бетона более 3 м3 автоматически добавляется одна смена бетононасоса 36 м;

объём работы по бетонированию берётся из готового проектного значения без добавления

закупочного запаса к объёму работы;

прямые продольные стержни могут не иметь номера позиции и сохраняются как погонаж;

номера позиций обязательны для элементов, имеющих отдельную форму;

цена поставщика применяется как единая цена для соответствующего типа инвентарной

опалубки без разбиения по поставщикам или зонам;

в проекте ТРЦ колонны отсутствуют; прежняя фраза о выпусках под колонны являлась опечаткой.

Если обозначение, класс бетона или иное значение расходится между спецификацией и эскизом, используется исправленная спецификация, а несоответствие фиксируется в записке после парсинга.

### 5.5. Монолитные лестницы

Разработать динамический модуль лестничных конструкций:

отдельный блок на каждую найденную лестницу;

марши, площадки и связанные монолитные элементы;

бетон, армирование, опалубка и демонтаж;

количество ступеней и площадок;

штробление и другие подтвержденные работы;

возможность отключить раздел, если лестница есть в проекте, но не входит в договорную коробку.

Монолитная плита лестничной зоны и самостоятельная лестница не должны дублировать друг друга.

Для каждой лестницы обязательными готовыми полями спецификации являются:

площадь опалубки;

количество ступеней;

количество площадок;

длина штробления под площадку.

Эти значения берутся из спецификации, а не восстанавливаются ручным обмером чертежа. Если обязательное поле отсутствует, система устанавливает статус missing_spec_data и передаёт его на исправление или ручное подтверждение, не подставляя догадку модели.

Керамзит и кирпич относятся к последующему этапу отделки, поэтому в раздел монолитных лестниц и в смету коробки не включаются. После исправления проектировщиком этих строк не должно быть в конструктивной спецификации лестницы.

### 5.6. Перегородки и перемычки

Разработать отдельный модуль перегородок:

извлечение всех проектных перегородок независимо от состава договора;

разделение по этажам, материалу, плотности и толщине;

блоки, клей, армирование, перемычки и связанные работы;

округление материалов до подтвержденных закупочных единиц;

возможность отключить весь раздел при сборке сметы.

Несущие стены и перегородки должны оставаться разными расчётными разделами.

### 5.7. Армопояс

Разработать динамический модуль армопоясов:

отдельный блок на каждую отметку или конструктивную группу;

длина, сечение, бетон и опалубка;

продольная и поперечная арматура;

утепление наружной стороны;

доставка, бетононасос, демонтаж и подтвержденные служебные строки;

несколько сечений внутри одного армопояса при наличии готовых данных.

Основные дополнительные эталоны: НВД-3, ЮРВ и МКП-1.

### 5.8. Металлические конструкции

Разработать модуль металлических конструкций с двумя сценариями после подтверждения методики Еленой:

1. Простые и лёгкие конструкции — работа рассчитывается в погонных метрах по подтвержденной ставке.

2. Тяжёлые и сложные конструкции — работа рассчитывается по массе металла; стоимость изготовления и поставки металла вводится по предложению поставщика.

Модуль должен поддерживать:

стойки, балки, навесы и связанные закладные детали;

профиль, длину, массу и количество элементов;

пластины, анкеры, сварочные и монтажные работы;

ручной ввод предложения поставщика;

указание способа расчёта и причины его выбора;

предупреждение, если масса, порог или способ расчёта не подтверждены.

Порог перехода между расчётом в погонных метрах и расчётом по массе не задаётся разработчиком самостоятельно и должен быть предоставлен или подтвержден Еленой.

### 5.9. Скатная кровля

Скатная кровля реализуется как группа из пяти независимых расчётных модулей:

1. Перекрытие скатной кровли.

2. Стропильная система скатной кровли.

3. Утепление скатной кровли.

4. Кровельное покрытие скатной кровли.

5. Утепление перекрытия скатной кровли.

Требования:

каждый модуль можно включать и отключать отдельно;

плоская и скатная кровля могут одновременно присутствовать в одном проекте;

разные участки одной кровли не должны взаимно исключаться;

утепление скатов, стен и перекрытия не объединяется в одно неразделимое количество;

материалы покрытия и комплектующие формируются по выбранному типу покрытия;

опорные элементы и опорные подушки реализуются как вложенный опциональный блок соответствующего конструктивного раздела, если их наличие и расчёт подтверждены;

индивидуальное поликарбонатное покрытие ЮСВ не включается в универсальный модуль;

старые цены и конкретные бренды используются только как пример состава строк, а не как обязательное правило.

Основные эталоны: ГФК-11, ЮРВ и МКП-1. Дополнительные проекты предоставляются Заказчиком по мере готовности.

### 5.10. Подготовительные работы

Разработать отдельный шаблонный калькулятор раздела «Подготовительные работы, организация строительного городка». Раздел не извлекается из PDF: исходные параметры организации строительства вводит и подтверждает сметчик в промежуточной таблице.

Раздел должен включать:

завоз бытовки с сохранением строки при нулевом количестве;

подключение бытовки с сохранением строки при нулевом количестве;

содержание строительного городка в течение заданного числа месяцев;

опциональную камеру видеонаблюдения;

опциональный вложенный блок подъездной дороги;

формулы серой себестоимости, правые расчётные подсказки и клиентскую часть.

Блок подъездной дороги должен поддерживать:

работу экскаватора-погрузчика JCB;

песчаную подсыпку и строительный песок;

укладку дорожных железобетонных плит;

количество и стоимость плит;

доставку плит манипулятором;

расходные материалы и амортизацию инструмента по настраиваемой процентной ставке.

Связанные количества должны пересчитываться формулами: количество материала плит равно количеству укладываемых плит, а количество песка связано с подтверждённым объёмом подсыпки. Геометрическая формула подсыпки выводится как проверочная подсказка, но итоговое количество подтверждает сметчик до согласования универсального правила округления.

Для раздела применяется специальный контроль минимальной клиентской суммы себестоимость x 1,1. Строки технического надзора, заготовительно-складских расходов, накладных расходов и сметной прибыли в этот раздел не добавляются, поскольку они отсутствуют во всех проверенных эталонах.

Весь раздел, подъездная дорога и камера должны включаться и отключаться независимо. Основные эталоны: АРК, ТРЦ и ЮСВ. ГФК-11, ЛВП, АРХ, МКП-1, ЮРВ и РВР используются для проверки расширенного и сокращённого вариантов. Старые цены эталонов не являются источником production-цен.

До окончательного ответа Елены процент расходников, округление объёма подсыпки и назначение вспомогательной формулы количество плит x 900 остаются явными настраиваемыми или проверочными параметрами и не блокируют разработку раздела.

### 5.11. Дополнительные и отключаемые разделы

Конструктор сметы должен позволять включать и отключать найденные разделы без изменения результата парсинга.

Наличие конструкции в проекте не означает её обязательного включения в договорную смету. Парсер извлекает конструкцию, а решение о включении принимает сметчик.

Террасы, крыльца и другие дополнительные конструкции могут присутствовать в структуре как ручные или шаблонные блоки. Их автоматический расчёт не входит в настоящий объём, если они прямо не перечислены в разделе 5.

## 6. Формулы себестоимости и правые подсказки

Для существующих и новых разделов правая часть имеет структуру:

J — количество;

K — цена материала или механизма;

L — сумма материала;

M — цена работы;

N — сумма работы;

O — полная себестоимость строки;

P и правее — расчетные подсказки, контроль и технические данные.

Минимальный набор формул:

L = J * K
N = J * M
O = L + N
итог раздела = сумма фактических строк раздела

Формулами оформляются также:

запас;

округление до рулона, упаковки, палеты, листа, рейса или смены;

закупочное количество;

масса и длина арматуры;

логистика и зависимые количества;

промежуточные и контрольные суммы.

Правые подсказки должны показывать:

исходное проектное значение;

источник и страницу;

коэффициент запаса;

правило округления и размер упаковки;

закупочное количество;

остаток, массу или другую контрольную величину;

предупреждение о конфликте или ручном значении.

Подсказка не должна содержать скрытую стоимость или случайную константу одного проекта.

## 7. Клиентская часть и единая смета

После подтверждения промежуточной себестоимости программа напрямую формирует одну полную Excel-смету .xlsx:

A:I — клиентская часть;

J:O — серая себестоимость;

P и правее — подсказки и контроль.

Промежуточная Google-таблица используется для проверки и подтверждения входов правой части. Она не является итоговой сметой и не используется как источник точной печатной компоновки. Маршрут конвертации Google Sheets в Excel для итогового файла не применяется.

Клиентская часть должна содержать формулы для:

количества и связи с соответствующей строкой себестоимости;

стоимости материалов и работ;

суммы строки и итогов разделов;

технического надзора в разделах, где он предусмотрен эталонной структурой;

заготовительно-складских расходов в разделах, где они предусмотрены;

накладных расходов в разделах, где они предусмотрены;

сметной прибыли в разделах, где она предусмотрена;

контроля минимальной клиентской суммы относительно себестоимости и коэффициента рентабельности;

общих итогов, скидок, компенсаций и иных договорных корректировок.

Правила первой версии определяются по эталонным сметам АРК, ТРЦ, ЮСВ и НВД-3:

правило, устойчиво повторяющееся минимум в трёх сопоставимых проектах, применяется автоматически;

два подтверждения используются как стартовая подсказка;

единичный случай требует внимания сметчика;

числовая стартовая расценка определяется по медиане сопоставимых значений;

материалы, фиксированные услуги, доставка и работа бетононасоса не используются для автоматического добора клиентской суммы без отдельного правила;

коэффициенты и проценты являются настраиваемыми параметрами, а не навсегда зашитыми числами.

В итоговой книге сохраняются нативные формулы Excel. Сметчик может изменить значение, коэффициент или формулу непосредственно в .xlsx, после чего Excel пересчитывает обе части. Повторная автоматическая сборка не должна молча затирать ручные изменения: перед пересборкой предыдущая версия файла сохраняется отдельно.

Для основного листа задаются печатная область A:I, ориентация, масштаб по ширине, поля, повтор заголовков и разрывы страниц. Внутренняя книга с себестоимостью не передаётся клиенту только со скрытыми правыми колонками: клиентская выдача формируется как PDF из A:I либо как отдельная Excel-копия клиентской части. Полный .xlsx можно хранить на Google Drive как файл без преобразования в формат Google Sheets.

## 8. База цен

1. Источник актуальных цен — первый лист согласованной Google-таблицы Цены.

2. Ответственность за актуальность первого листа несёт назначенный Заказчиком специалист снабжения.

3. Другие листы не используются производственным калькулятором как скрытый резерв цен.

4. Вся необходимая арматура и иные используемые позиции должны присутствовать на первом листе.

5. При отсутствии однозначной позиции система не подставляет случайный аналог, а формирует поле ручного выбора или предупреждение.

6. Старые сметы используются для структуры и логики, но не как источник актуальных цен.

Для production-доступа к Google Sheets используется отдельный сервисный аккаунт. Рабочие таблицы и папки Заказчика предоставляются этому аккаунту с необходимыми правами. Секрет сервисного аккаунта не хранится в Git.

## 9. Обработка ошибок проектной документации и смет

В проектах и эталонных сметах ожидаются ошибки, неполные данные и противоречия. Их выявление и контролируемая обработка входят в работу по каждому новому разделу.

Типовые случаи:

несовпадение готового итога спецификации с произведением размеров;

чужой адрес, шифр или кадастровый номер в скопированном штампе;

разные размеры, марки или плотности материала в спецификации, примечании и пояснительной записке;

один код, использованный для разных конструкций;

разные единицы измерения одной позиции;

отсутствующие строки или итоги спецификации;

формулы Excel с ошибкой, ссылкой на чужую строку или ручной константой;

пустая цена, которую нельзя отличить от подтвержденного нуля;

старое название раздела, не соответствующее фактической конструкции;

одна и та же конструкция, ошибочно учтенная в двух разделах.

Общие правила:

1. Готовое число таблицы спецификации имеет приоритет над геометрической проверкой, если для раздела не согласовано иное.

2. Геометрический расчёт используется как контроль и источник предупреждения, а не для молчаливой замены спецификации.

3. Идентификатор проекта определяется по титульному листу; чужой штамп фиксируется как ошибка.

4. При конфликте спецификации, примечания и пояснительной записки сохраняются все существенные кандидаты со ссылками на источники.

5. Система не исправляет проект «по смыслу» без подтвержденного правила.

6. Нулевые строки Елены сохраняются. Неясное пустое значение не считается подтвержденным нулём.

7. Ошибочная формула эталонной сметы не переносится как правило нового калькулятора.

8. Каждое принятое исключение документируется и покрывается тестом.

## 10. Требования к исходным спецификациям

Языковая модель не должна надёжно воспроизводить ручной визуальный обмер чертежей, выполняемый опытным сметчиком.

Если для расчёта требуется:

суммировать графические длины;

вручную снимать размеры с плана;

считать изображенные элементы;

восстанавливать сечение по нескольким чертежам;

принимать проектное решение;

система должна:

1. использовать явное ручное поле для сметчика; либо

2. потребовать готовое число в спецификации; и

3. сформировать предложение проектировщикам о дополнении стандартной формы спецификации.

Ожидание ответа Елены или исправления спецификации не входит в чистое время разработки и сдвигает срок соответствующего этапа.

## 11. Проверочная Google-таблица

Для каждого параметра должны сохраняться:

значение;

единица измерения;

раздел и группа конструкции;

файл и страница источника;

статус found, candidate, missing, auto_calculated или needs_review;

confidence;

комментарий модели;

поле ручного исправления;

финальное подтвержденное значение.

Для ручных и шаблонных параметров без PDF-источника вместо файла и страницы фиксируется источник manual_estimator_input или company_default, а поле остаётся явно редактируемым до подтверждения сметчиком.

Для неподдерживаемой конструкции допускается статус расчётный модуль отсутствует. Такая конструкция не должна мешать расчету остальных разделов.

## 12. Telegram-бот

Бот должен обеспечивать предусмотренный production-сценарий:

создание задания;

прием подготовленного структурированного результата;

создание ссылки на промежуточную Google-таблицу;

получение подтвержденных данных;

запуск калькуляторов;

прямое создание полной Excel-сметы .xlsx;

отображение статуса и ошибок;

выдачу итогового файла или ссылки.

Свободный диалог с языковой моделью в Telegram-боте в настоящий объём не входит.

## 13. Production-развёртывание

Production-версия разворачивается на сервере Заказчика при соблюдении следующих условий:

каталог приложения — внутри /home/calc/;

процесс запускается пользователем calc;

зависимости устанавливаются только в отдельный venv;

используется отдельный systemd-сервис calc.service;

Restart=on-failure, RestartSec=10;

существующие боты, каталоги и сервисы Заказчика не изменяются;

Telegram API используется через предоставленный SOCKS5-прокси;

прокси применяется только к Telegram;

одновременно работает только один Telegram poller;

секреты Google, Telegram и прокси не хранятся в репозитории и логах;

системные пакеты, firewall, SSH и перезагрузка сервера не изменяются без разрешения Заказчика;

для деплоя формируется отдельный production-пакет без отчетов, тестовых PDF, локальных логов и секретов.

Администрирование операционной системы, резервное копирование всего сервера и сопровождение сторонних сервисов не входят в настоящий объём.

## 14. Тестирование

Каждый новый или измененный модуль проходит:

1. Модульные тесты формул и округлений.

2. Тест контракта данных и обязательных полей.

3. Проверку извлечения на PDF-эталонах для модулей, использующих PDF, либо проверку

ручного контракта входных данных для шаблонных модулей.

4. Проверку промежуточной Google-таблицы.

5. Построчное сравнение серой части с эталонной сметой.

6. Проверку формул и подсказок в итоговом .xlsx.

7. Проверку динамического количества блоков.

8. Регрессию семи существующих разделов.

9. Проверку проекта, в котором новый раздел отсутствует или отключен.

10. Фиксацию известных расхождений и их причин.

11. Проверку открытия книги в Excel, пересчёта формул и печати только области A:I.

Сравнение стоимости выполняется только при одинаковом наборе строк и одинаковых ценах. Расхождение из-за старого прайса эталонной сметы не считается ошибкой калькулятора.

## 15. Приёмочные проекты

Основная база разработки и проверки:

АРК;

ТРЦ;

ЮСВ;

НВД-3;

ГФК-11.

Дополнительные старые проекты ЛВП, ЮРВ, РВР от 18.12.2024, АРХ и МКП-1 используются для проверки вариантов конструкций и порядка строк. Их старые цены не участвуют в приёмке стоимости.

Если конструкция представлена только в одном проекте, приёмка подтверждает поддержку этого конкретного варианта. Гарантия обработки ранее не встречавшегося варианта конструкции возникает только после его отдельного анализа и добавления в тестовую базу.

## 16. Результаты работ

Исполнитель передаёт:

обновленный исходный код;

контракты и схемы данных новых разделов;

калькуляторы и адаптеры;

шаблоны промежуточной и полной сметы;

формулы и правые подсказки;

набор автоматических тестов;

отчёты построчного сравнения эталонов;

список выявленных ошибок проектов и согласованных решений;

предложения по дополнению спецификаций;

production-пакет и requirements-prod.txt;

конфигурацию calc.service без секретов;

инструкцию по развёртыванию, проверке и откату;

рабочую production-версию на сервере Заказчика при выполнении серверных условий.

## 17. Что не входит в объём

повторная разработка семи существующих калькуляторов с нуля;

гарантированная обработка любых неизвестных конструкций без предоставления примера;

инженерные системы и внутренняя отделка;

автоматический обмер произвольных чертежей вместо спецификаций;

DWG без экспорта в PDF;

автоматическая интеграция с УНИКМА и подбор товара по её каталогу;

автоматический расчет цены металла поставщика без предоставленного предложения;

индивидуальное покрытие ЮСВ из поликарбоната;

автоматический расчет террас, крылец и иных разделов, не перечисленных в разделе 5;

свободный чат с нейросетью внутри Telegram-бота;

обучение собственной фундаментальной модели;

исправление исходной проектной документации за проектировщиков;

круглосуточное администрирование сервера и сторонних аккаунтов.

## 18. Этапы и предварительные сроки

Основной анализ разделов, эталонных смет и PDF-проектов уже выполнен до начала разработки. Поэтому срок настоящего этапа считается не как исследование разделов с нуля, а как реализация уже описанных правил.

Сроки указаны с момента письменного согласования ТЗ и получения необходимых файлов, доступов и ответов на блокирующие вопросы. Ожидание данных Заказчика или Елены в срок этапа не входит.

### 18.1. Реализация калькуляторов — 13 рабочих дней

Базовый норматив — один калькулятор за один рабочий день:

| День | Калькулятор / доработка |
| --- | --- |
| 1 | Ростверк, фундаментные ленты и рёбра плиты |
| 2 | Универсальная гидроизоляция плиты и ростверка |
| 3 | Монолитные колонны |
| 4 | Монолитные лестницы |
| 5 | Перегородки и перемычки |
| 6 | Армопояс |
| 7 | Металлические конструкции |
| 8 | Подготовительные работы и организация строительного городка |
| 9 | Перекрытие скатной кровли |
| 10 | Стропильная система скатной кровли, включая опциональные опорные элементы |
| 11 | Утепление скатной кровли |
| 12 | Кровельное покрытие скатной кровли |
| 13 | Утепление перекрытия скатной кровли |

В один рабочий день по каждому калькулятору входят:

схема входных данных на основе уже выполненного анализа;

адаптер подтвержденных данных;

детерминированный расчет;

строки серой части по порядку Елены;

базовые модульные тесты.

Если до соответствующего дня не получен ответ на блокирующий вопрос, калькулятор реализуется с явным ручным полем или статусом needs_review, а окончательное правило добавляется после ответа в пределах этапа исправлений.

### 18.2. Формулы и подсказки — 2 рабочих дня

| День | Работа |
| --- | --- |
| 14 | Формулы и правые подсказки семи существующих разделов; проверка их совместимости с новым экспортом |
| 15 | Формулы и правые подсказки новых разделов; динамическая карта строк и общие итоги |

Новые калькуляторы изначально создаются с расчетной логикой. Эти два дня предназначены для прямого формирования итоговой Excel-книги, межраздельных ссылок, правых подсказок и окончательной проверки нативных формул в ячейках .xlsx. Промежуточная Google-таблица остаётся средством проверки исходных данных себестоимости.

### 18.3. Клиентская часть — 1 рабочий день

| День | Работа |
| --- | --- |
| 16 | Генерация левой клиентской части в итоговой Excel-книге, предусмотренных разделами ТН, ЗСР, НР, СП, итогов, контроля относительно себестоимости и печатной области A:I |

Работа выполняется на уже согласованной динамической карте строк и модели клиентской части.

### 18.4. Сквозные тесты и исправления — 5 рабочих дней

| День | Работа |
| --- | --- |
| 17 | Сквозной прогон АРК и ГФК-11; ростверк/ленты, гидроизоляция, колонны и подготовительные работы |
| 18 | Сквозной прогон ТРЦ и НВД-3; лестницы, перегородки, армопояс и отключение шаблонных разделов |
| 19 | Проверка металлоконструкций и пяти модулей скатной кровли на основных и старых эталонах |
| 20 | Проверка полной клиентской и себестоимостной Excel-сметы, формул и печати A:I; регрессия семи существующих разделов |
| 21 | Исправления, повторный прогон, production smoke-test, документация и приёмочная версия |

### 18.5. Общий срок

Предварительный общий срок разработки: 21 рабочий день, то есть ориентировочно 4 календарные недели и 1 рабочий день при пятидневной рабочей неделе.

Срок включает предусмотренные настоящим ТЗ калькуляторы, формулы, клиентскую часть, пять дней тестирования и исправлений. Production-запуск включается в последний этап при условии, что сервер, прокси, сервисный аккаунт Google и остальные доступы подготовлены заранее.

Рекомендуемые промежуточные точки приёмки:

1. После дня 7 — монолитные и металлические разделы.

2. После дня 13 — подготовительные работы и все пять модулей скатной кровли.

3. После дня 16 — единая полная Excel-смета с настроенной клиентской печатной областью.

4. После дня 21 — итоговая production-версия.

## 19. Стоимость и условия по сроку

Стоимость работ по настоящему ТЗ:

| Работа | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Разработка и доработка расчётных разделов Этапа 2 с формулами себестоимости и правыми подсказками | 100 000 |
| Формирование левой клиентской части единой сметы | 15 000 |
| Добавление формул и правых подсказок в семь ранее разработанных разделов | 15 000 |
| Production-развёртывание на сервере Заказчика при наличии необходимых доступов | 0 |
| Итого | 130 000 |

Условия, связанные со сроком выполнения:

1. При полной сдаче и приёмке результата ранее согласованного срока Исполнителю

выплачивается премия 20% от общей стоимости работ: 26 000 руб.

2. Общая стоимость с премией за досрочную сдачу составляет 156 000 руб.

3. При сдаче в согласованный срок, включая последний день срока, премия не начисляется;

стоимость работ составляет 130 000 руб.

4. При нарушении срока применяются неустойки в размере и порядке, установленных

договором. Настоящее ТЗ не устанавливает отдельный размер неустойки.

5. Досрочная сдача означает завершение всего согласованного объёма, успешное прохождение

предусмотренных тестов и передачу результата на приёмку до окончания договорного срока.

6. Периоды документированного ожидания файлов, доступов, решений Заказчика или ответов

на блокирующие вопросы не считаются просрочкой Исполнителя и учитываются по правилам договора и раздела 20 настоящего ТЗ.

7. Бесплатное production-развёртывание не включает отдельные платные работы по

администрированию сервера, изменению сторонних сервисов или устранению проблем инфраструктуры, не относящихся к разработанному приложению.

Порядок и даты платежей, форма подтверждения досрочной сдачи и порядок приёмки фиксируются в договоре.

## 20. Условия, влияющие на сроки

Срок пересматривается, если:

предоставлен новый тип конструкции, отсутствующий в согласованных эталонах;

для формулы отсутствует готовый параметр в спецификации;

требуется ждать решения Елены;

меняется порядок или состав строк эталонной сметы;

меняется источник цен или формат Google-таблицы;

требуется отдельная интеграция с внешним API;

сервер не соответствует согласованным условиям;

Заказчик просит включить новый раздел, отсутствующий в настоящем ТЗ.

Выявление ошибки в проекте само по себе не считается расширением объёма, если она обрабатывается общим правилом настоящего ТЗ. Разработка новой специальной логики для уникального случая оценивается отдельно.

## 21. Критерии завершения

Работа считается технически завершенной, когда:

1. Все перечисленные в разделе 5 модули реализованы в согласованных вариантах.

2. Гидроизоляция корректно работает с ростверком, фундаментными лентами/стенами,

рёбрами плиты и без этих дополнительных групп.

3. Существующие семь разделов проходят регрессию.

4. Все расчетные строки новой сметы имеют формулы либо явно обозначенный редактируемый ручной ввод.

5. Подсказки позволяют проверить источник, запас и округление.

6. Динамические конструкции формируют необходимое количество блоков.

7. Сметчик может отключить найденный раздел.

8. Создаётся одна полная Excel-смета .xlsx с клиентской частью, себестоимостью и правыми

подсказками; файл формируется напрямую, без конвертации итогового макета из Google Sheets.

9. Изменение входного значения пересчитывает строку, раздел и общий итог.

10. Ошибки и конфликты проекта не скрываются и не исправляются моделью молча.

11. Пройден согласованный набор автоматических и приёмочных тестов.

12. Печатная область основного листа ограничена колонками A:I; серая себестоимость и

правые подсказки не попадают в клиентскую печать.

13. Production-бот запущен на сервере Заказчика либо подготовлен к запуску, если запуск зависит от не предоставленного доступа или внешнего состояния сервера.

## 22. Вопросы для финальной редакции ТЗ

До утверждения документа необходимо заполнить:

1. Дату начала работ.

2. График и порядок оплаты, а также форма подтверждения досрочной сдачи.

3. Порог массы для сценариев металлических конструкций.

4. Окончательный состав и порядок пяти модулей скатной кровли.

5. Решение по опорным подушкам/элементам.

6. Список обязательных формул и подсказок для каждого из семи существующих разделов.

7. Процентные ставки и базы ТН, ЗСР, НР и СП.

8. Правила наличной и безналичной клиентской стоимости.

9. Права доступа к промежуточным Google-таблицам и папке хранения итоговых .xlsx.

10. Формат клиентской выдачи: PDF, отдельная копия A:I или оба варианта.

11. Состав этапов, принимаемых и оплачиваемых отдельно.

12. Правила подготовительных работ: округление объёма подсыпки, ставка расходников,

назначение формулы количество плит x 900 и статус камеры видеонаблюдения.